## Slide 1
  GGY405
  Gayrimenkul ve Varlık Analizleri I
Dr. Taylan Ulaş EVCİMEN
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
GGY405 –
Gayrimenkul ve Varlık Analizleri - 1
Kullanılması gereken belgelemeler
Varsayım kaydı
(Assumption log.)
Varsayım kaydı, yatırım yaşam döngüsü boyunca tüm varsayımları ve kısıtlamaları kaydetmek için kullanılır.
Proje başlatılmadan önce iş durumunda, üst düzey stratejik ve operasyonel varsayımlar ve kısıtlamalar tanımlanır.
Teknik özellikler, tahminler, zaman çizelgesi, riskler vb. gibi daha düşük düzeyde aktivite ve görev varsayımları yatırım boyunca oluşturulur.
Karar verme yöntemleri

## Slide 3
Karar verme yöntemleri
Proje başında yüksek risklere göre tahmin edilen maliyet, proje ilerledikçe risklerin azalmasıyla revize edilmelidir.
Varsayımlar
Kısıtlar
Hesaplamalar
Doğruluk seviyesi,
Olası farklılık aralıkları,
Tahmin takvimi vb…
GG 405 –
Gayrimenkul ve Varlık Analizleri - 1
Kullanılması gereken belgelemeler
TAHMİN DAYANAKLARI BELGESİ
Yatırım için yapılan tahminlerin, hangi kapsamda yapıldığının açıklandığı belgedir.
Tahmin yapan kişilerin yatırımı doğru şekilde anladığını, tahminlerin doğru öngörülerle yapıldığını ispat eder, geliştirme için bir temel oluşturur.
Başka bir tahmin uzmanı, tahminlerin nasıl
yapıldığını rahatlıkla anlar ve inceleyebilir.

## Slide 4: SERMAYE BÜTÇELEME
GG 405 - Gayrimenkul ve Varlık Analizleri - 1
Karar verme yöntemleri
AMAÇ: Uzun vadeli varlıklara yatırım yapılırken, hangi yatırım fırsatları tercih edilmeli kararını doğru vermek.
Yüksek maliyetli ve uzun vadeli getirisi olan yatırımlar arasında karşılaştırma yapmak.
Şirketin / Kurumun geleceğe dair büyüme planları bu kararlar çerçevesinde şekillenir.
  Projenin nakit (gelir-gider) hareketleri, risk düzeyleri göz önüne alınarak tahmin edilir, uygun sermaye maliyetinin hesaplanır.
  Karar verme kurallarını kullanılır.

## Slide 5: GG 405 - Gayrimenkul ve Varlık Analizleri - 1
Karar verme yöntemleri
KARAR VERME KURALLARI
Geri ödeme süresi
İndirgenmiş geri ödeme süresi
Net bugünkü değer
Karlılık endeksi
İç verim oranı
(İndirgeme oranı)

## Slide 6: GG 405 - Gayrimenkul ve Varlık Analizleri - 1
Karar verme yöntemleri
GERİ ÖDEME SÜRESİ
Projenin ham nakit akış değerlerini
kullanır.
Bir projeye yatırılan paranın ne kadar sürede geri alınacağını (nakit akışlarının kaçıncı yılda negatiften pozitife döneceği) gösterir.
Uygulaması kolaydır.
Paranın zamanla değişen değerini (Enflasyon) dikkate almaz.
Geri dönme süresi sonrasındaki nakit akışlarının etkisini dikkate almaz.
YIL
GİDER GELİR
TOPLAM
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 

## Slide 7: GG 405 - Gayrimenkul ve Varlık Analizleri - 1
Karar verme yöntemleri
GERİ ÖDEME SÜRESİ / ÖRNEK
 Yapılması planlana bir hidroelektrik santrale ilk 2 yılda 15.000.000 TL'den toplam 30.000.000 TL yatırım yapılacak, Santral 3. yıldan itibaren her yıl
7.500.000 TL gelir elde edecek.
YIL GİDER GELİR
TOPLAM
 |  |  | KÜMÜLATİF
1 | -15.000 |  | -15.000
2 | -15.000 |  | -30.000
3 |  | 7.500 | -22.500
4 |  | 7.500 | -15.000
5 |  | 7.500 | -7.500
6 |  | 7.500 | 0
 İndirgenmiş Geri ödeme süresi ne kadardır?
ÇÖZÜM
30.000.000 / 7.500.000 = 4 yıl
Süre = Harcama dönemi + Gelir d.
=2 yıl + 4 yıl = 6 yıl

## Slide 8: GG 405 – Gayrimenkul ve Varlık Analizleri - 1 NET BUGÜNKÜ DEĞER (Net Present Value)
Karar verme yöntemleri
Projenin bütün nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değerlerinin toplamıdır.
Projenin gelecekteki tüm gelir ve giderleri bugüne indirgenir.
Birden fazla proje arasından, net bugünkü değeri en yüksek olan tercih edilir.
Tüm nakit akışlarını ve paranın zaman değerini dikkate alır.
Bu hesaplamanın sonucu, projenin büyüklük ölçeği hakkında bilgi vermez.
İNDİRGEME ORANI : % 10
 5 yıllık kiralanan butik otele 150 TL yatırıp, her yıl 50 TL kazanacağız. NBD=?
 İlk yıl : (-150) + (+50) =-100

## Slide 9: TEŞEKKÜRLER
Dr. Taylan Ulaş EVCİMEN
aylan.evcimen@derinmavidanismanlik.com