## Slide 1
  GGY306
  Proje Yönetimi Metodolojisinin Taşınmaz Projelerinin Geliştirilmesine Uygulanması, Stratejik Planlama Metotları ilgisi

## Slide 2
  Proje
Proje en temel anlamda belli hedefe yönelik faaliyetler bütünü olarak açıklanmaktadır. Her işin proje olarak ele alınması doğru değildir. Bir faaliyetler bütününün proje olması için başlama ve bitiş tarihleri, bazı kısıtlamaları (zaman, bütçe, kalite vb) ve bir amaca yönelik olması beklenmektedir. Proje tanımı yöntemlerin süresi, yönetim stratejileri kişiden kişiye, firmadan firmaya değişiklik göstermektedir (Tanrıvermiş 2011).
PMBOK’a göre ise proje «proje özgün bir ürün, hizmet veya sonuç oluşturmak için yürütülen geçici bir girişimdir». Projeler hedeflere ulaştığında, hedeflere ulaşılamayacağı anlaşıldığında veya artık ihtiyaç duyulmadığında projeye son verildiğinde bitmiş kabul edilmektedir. Müşteri istediğinde proje sonlandırılabilmektedir. Proje sonunda oluşacak ürün, hizmet veya sonuç için geçicilik söz konusu olmaz, yüzyıllar boyunca ayakta kalabilir (PMBOK 2013).

## Slide 3
  Proje ve Operasyon
Proje | Operasyon
Yeni bir ürün geliştirme (yeni bir model araç tasarlamak) | Ürünün üretilmesi (Rutin olarak üründen sürekli üretimin yapılması)
Bir bina yapımı veya tasarımı | Binanın işletilmesi
Yeni bir prosedürün veya sürecin işleme konması | Yeni bir prosedürün veya sürecin sürekli uygulanması
Bir hasta kayıt yazılımının geliştirilmesi | Hasta kayıt yazılımının A hastanesinde kullanılması
Bir çip tasarlanması | Bilgisayarlarda çipin kullanılması
Bir eğlence merkezi yapım işi | Eğlence merkezinin işletilmesi

## Slide 4
  Proje ve Operasyon
Portföy
Diğer İşler
Program
Proje
Program
Proje
Diğer İşler
Proje
Proje
Proje

## Slide 5
  Proje Kısıtları (PMI)
Zaman
Kalite
Müşteri Memnuniyeti
Risk
Kaynaklar
Maliyet
Kapsam

## Slide 6
  Proje Yönetimi
Proje yönetimi bir bilim olarak 1910 Taylor stratejik yönetimine dayandırılabilir.
1930’larda Hawthrone deneyleri, 1950’lerde toplam kalite yönetimi ile ilişkilendirilebilir.
Proje yönetimi PMBOK’da «bilgilerin becerilerin, araçların ve tekniklerin, proje gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır.» olarak tanımlanmaktadır. Proje yönetimi için 47 mantıksal süreç ve 5 süreç grubu tasarlanmıştır.

## Slide 7
  Proje Yönetimi
Süreç Grupları/ Bilgi Alanları | Başlangıç | Planlama | Uygulama | İzleme &Kontrol | Kapama
Bütünleşik proje yönetimi | Proje beratı oluşturma | Proje yönetim planı hazırla | Proje uygulamasını yönlendir ve yönet | Proje çalışmalarını izleme ve kontrol, Bütünleşik değişim kontrolü | Proje kapatma
Kapsam yönetimi |  | Kapsam yönetimi planla Gereksinimleri topla Kapsam tanımla İş yapısı (WBS) hazırla |  | Kapsam doğrulama Kapsam kontrolü | 
Zaman yönetimi |  | İş programı planla Aktivitelerin tanımlanması Aktivite kaynak tahmini Aktivite süre tahmini İş programı oluşturma |  | İş programı kontrolü | 
Maliyet yönetimi |  | Maliyet yönetimi planla Maliyetleri tahmini bütçe oluşturma |  | Maliyetlerin kontrolü | 
Kalite yönetimi |  | Kalite yönetimi planla | Kalite güvencesi gerçekleştirme | Kalite kontrolü | 

## Slide 8
  Proje Yönetimi
Süreç Grupları/ Bilgi Alanları | Başlangıç | Planlama | Uygulama | İzleme &Kontrol | Kapama
İnsan kaynağı yönetimi |  | İnsan kaynakları yönetimi planla | Proje takımını oluşturma Proje takımı geliştirme Proje takımını yönet |  | 
İletişim yönetimi |  | İletişim yönetimi planlama | İletişimi yönet | İletişim kontrolü | 
Risk yönetimi |  | Risk yönetim planla Riskleri belirle Nitel risk analizi Nicel risk analizi Risk karşılıklarını belirle |  | Risk kontrolü | 
Tedarik yönetimi |  | Tedarik yönetimi planla | Tedarikleri yürüt | Tedariklerin kontrolü | Tedarikleri kapat
Paydaş yönetimi | Paydaşları belirle | Paydaş yönetimi planla | Paydaş katılımını yönet | Paydaşların katılımının kontrolü | 

## Slide 9
Kaynaklar
Aral, N. Ve Aytaç, M., 2018.Türkiye’de İşsizliğin Mekânsal Analizi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt: 13, Sayı:48
Ağaç, G., vd., 2015. Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği, İİBF Dergisi, Cilt:30, Sayı:1, ss. 79-113.
Cebecioğlu, C. 2006. Swot Analizi Ve Bir İşletme Üzerine Uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
Çetinkaya, Ö. 2006. Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesinde Portföy Analizi Ve Tariş Üzerine Bir Araştırma, Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi; Ankara Vol. 8, Iss. 3
Doğan, U., 2017. Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ders Notları.
Okay, H. 2015. Pazar Araştırması. Web Sitesi: https://www.dunya.com/kose-yazisi/pazar-arastirmasi/25420. Erişim Tarihi: 30.01.2019.
Torlak, Ö. Ve Altunışık. R. 2009. Pazarlama Stratejileri – Yönetsel Bir Yaklaşım. Beta Yayınları, İstanbul