## Slide 1
  GGY 466
  Proje Geliştirme ve Finansmanı
  (2-2)3
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Doç.Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ
Doç. Dr. Erol DEMİR
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
Riskin farklı insanlar için farklı anlamları vardır ve risk kavramı bakış açısına, tutumlara ve deneyime göre değişir.
Mühendisler, tasarımcılar ve yükleniciler genellikle riski teknik bir perspektiften incelerken, mülk sahipleri ve geliştiriciler bunu ekonomik ve finansal açıdan görme eğilimindedir.
Risk Nedir?
Benzer şekilde, güvenlik ve sağlık profesyonelleri daha fazla tehlike etkisi / hafifletme perspektifi almaktadır. Bu nedenle risk genellikle ölçümün çok zor olduğu soyut bir kavram olarak görülür.

## Slide 3
İnşaat projelerinin amaçları genellikle fonksiyon, maliyet, zaman ve kalite için belirlenen hedefler olarak belirtildiğinden, inşaattaki en önemli riskler bu hedeflere ulaşamamaktır.
Bununla birlikte, inşaat projelerine sayısız risk ve riskle ilgili tanımlar uygulanır ve bir risk değerlendirmesini oluşturan şey için standart olmayan tanımlar veya prosedürler mevcuttur.
Dias ve Ioannou (1995) iki tür proje riski olduğu sonucuna varmışlardır:
  Mali kayıp olasılığı olup mali kazanç olasılığı olmadığı durumda saf risk
  Hem kazanç hem de kayıp olasılığını içeren spekülatif risk
Risk Nedir?

## Slide 4
İnşaat firmaları uluslararası pazara girebilmek ve rekabet üstünlüğü kazanabilmek için genellikle az gelişmiş ülkelerdeki projelere teklif verdikleri için ülke riski bu firmaların uluslararasılaşma sürecinin her aşamasında etkilidir. Çünkü, belirsizlik az gelişmiş ülkelerin en önemli karakteristik özelliğidir.
Az gelişmiş ülkelerdeki politik ve ekonomik belirsizlikler karşısında uluslararası yükleniciler çoğu zaman bu ülkelerde yerel bir firma ile işbirliği kurarak bu risklerin etkisini azaltmayı tercih etmektedir.
Risk

## Slide 5
Uluslararası yüklenicilerin küreselleşme sürecinde;
  Ülke belirleme,
  Belirlenen ülkeye girme stratejisi,
  İşbirliği yapılacak ise ortak seçimi ve
  Projenin gerçekleştirilme süreci üzerinde ülkeye özgü risklerin etkisi söz konusudur.
Risk
Belirtilen her aşama için risk analizlerinin ve risk değerlendirme modellerinin oluşturulması firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeleri için gereklidir.

## Slide 6
Uluslarasılaşma sürecinde küresel düşünmenin firmalar için başarı kaynağı olmasının yanı sıra yerel kültüre olan yaklaşımları da önemli rol oynamaktadır. Gidilen ülkede iş yapma biçimini, firmalardaki iletişim biçimini doğru anlamak uluslararası yüklenicilerin küresel pazarda rekabet avantajı kazanmalarını sağlamaktadır.
İş yapmak için gidilen ülkedeki sosyal stabilite ve gelir düzeyi o ülkenin sosyokültürel koşullarını belirleyen ana kriterlerdir.
Ulusal ideoloji, sosyal sınıf yapısı, milliyetçilik, yolsuzluk ve rüşvet ise sosyo-kültürel riski oluşturan diğer kriterleridir.
Kültürel farklılıklar, dil farklılığı, sosyal stabilite ile rüşvet ve yolsuzluklar ülkeye özgü sosyo-kültürel risk kriterleridir (Aydoğan ve Köksal 2014).
Ülke Riski Kriterlerinin Belirlenmesi

## Slide 7
Ülke Riski Kriterlerinin Belirlenmesi
Yapım yönetimi literatüründe ülke riski kriterleri
Aydoğan ve Köksal 2014

## Slide 8
Ülke Riski Kriterlerinin Belirlenmesi
Yönetim bilimleri literatüründe ülke riski kriterleri
Aydoğan ve Köksal 2014

## Slide 9
Takas merkezleri takas üyelerinin etkin, hızlı ve güvenli şekilde işlem yapabilmeleri ve oluşabilecek riskleri önlemek için etkin üyelik koşulları, teminatlandırma, sigorta ve garanti gibi araçlar kullanmaktadırlar. Takas kurumlarının takas işlemlerinden dolayı oluşabilecek riskleri önlemek için kullandıkları en önemli ve etkili aracı teminatlandırma’dır.
Borsalar alınacak başlangıç teminat tutarlarını hesaplamak için farklı analitik yöntemler ve modeller kullanmaktadırlar. Bu yöntemler:
    Tarihi veriler kullanarak Riske Maruz Değer (Value At Risk) hesaplanması;
    Stress testlerin yapılması;
    Portföy yaklaşımı;
    Korelasyon katsayıları yüksek menkul kıymetlerin ortak risk senaryolarıyla değerlendirilmesi gibi yöntemler olarak sıralanabilir.
Projelerde Teminatlandırma

## Slide 10
Projenin hedeflerini, risklerini ve kısıtlamalarını planlamada, dokümantasyon eleştirel düşünmeyi teşvik eder ve yapılandırır. Doküman, bu eleştirel düşüncenin kanıtı ve tarihidir.
Dokümantasyon, insanların hafızalarında tutamadığı proje ayrıntılarını muhafaza eder. Günlük proje çalışması sırasında kolayca gözden kaçan küçük ayrıntıların yanı sıra, bugün kolayca hatırlanan ancak zamanın geçmesi veya kritik personel değişiklikleri nedeniyle potansiyel olarak kaybolan veya unutulan daha büyük şeyleri içerir.
Ekibi ve diğer paydaşları proje değişiklikleri, sorunları ve ilerlemesi hakkında senkronize eder ve bilgilendirir.
Proje Dokümantasyonu

## Slide 11
  Anonim, 2013. Proje Finansmanı Kapsamında Proje Bankacılığı ve Türkiye Üzerine Öneriler Araştırma Raporu, TASAM.
  Arabacı, H. 2018. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Gelişimi. Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 25-42.
  Anonim. 2019a. Web Sitesi: https://www.kobirate.com.tr/Proje-Finansman-Derecelendirme. Erişim Tarihi: 19.02.2020
  Anonim. 2019b. Kamu Özel İşbirliği Raporu. Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü. T.C. Cumhurbaşkanlığı, strateji ve Bütçe Başkanlığı, Y. No:0005.
  Anonim. 2020a. Web Sitesi: https://www.projectconnections.com/ knowhow/burning-questions/what-is-project-documentation.html, Erişim Tarihi: 20.02.2020
Kaynakça

## Slide 12
  Arabacı, H. 2018. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Gelişimi. Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 25-42.
  Akar, T. 2011. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması. Dergipark. Web Sitesi: https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/669576. Erişim Tarihi:20.02.2020.
  Aydın vd. 2004. Uluslararası İşletmecilik. Anadolu üniversitesi. Eskişehir.
  Bernanke, B. S. 1995. “A Conference Panel Discussion: What Do We Know About How Monetary Policy Effects The Economy”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 77(3): 127-30.
Kaynakça

## Slide 13
Cecchetti, S. G. 1999. “Legal Structure, Financial Structure, and Monetary Policy Transmission Mechanism”, FRBNY Economic Policy Review, 5(2): 9-28
Coşar, N. 2009. Türkiye'de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi (Historical Development of Banking Sector in Turkey) (No. 0017).
Çağlar İ., İşletmelerde Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Teknikleri. Çorum Meslek Yüksek Okulu Koruma Derneği Yayınları Yayın No: 1.
Erkuş A. Ve Rehber E. 1993. Proje Hazırlama Tekniği. III. Baskı, A.Ü.Z.F. Yayınları No:1302, Ders Kitabı:377, Ankara.
Gedik T., Akyüz K. C., Akyüz İ. 2005. Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve değerlendirilmesi (İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Yöntemlerinin İncelenmesi) ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi
Kaynakça

## Slide 14
Kaynakça
  Güvemli O. 2001. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi. Atlas Yayın Dağıtım Yayın No:7, İstanbul.
  Kahya, E. H. 2004. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarında Uygulanan Takas Sistemleri, Yurt Dışı Uygulamaları ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. için Öneriler. Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi; İstanbul.
  Kelly W. K. 1989. Real Estate Investment Trusts Handbook. American Law Institute, USA.
  Sayılgan G. Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri. 2004. Turhan Kitabevi. Ankara.
  Sayılgan G. Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri. 2005. Turhan Kitabevi. Ankara.

## Slide 15
Kaynakça
Şenel M. 1983. Mali Matematik. Bilim ve Teknik Kitabevi Yayınları. Eskişehir.
Uluslararası Finansal Kuruluşlar Ders Notu, Öğr. Gör. Umut Akduğan
Yalçın, F. C. 2013. Proje finansmanı ihracat kredi kurumlarının proje finansmanındaki rolü. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilileri Dergisi, 23. s: 237-261.
Yozgat O. 1986. Finans Matematiği Marmara Üniversitesi Yayın no: 436. İstanbul