## Slide 1
  GGY 447
  Yapım Maliyeti ve Yönetimi
  (3-0)3
Dr. Mustafa YILMAZ

## Slide 2: 1. HAFTA İNŞAAT YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

## Slide 3: GİRİŞ
Yatırım kararları, yatırımcı kuruluş ve ülke ekonomisi açısından stratejik önemde bir konudur. Bu tür kararlar verilmeden önce mevcut alternatiflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi, elde edilen sonuçlara göre kararın verilmesi kaynakların optimizasyonu açısından oldukça önemlidir.
İnşaat yatırım projeleri hazırlanırken belli bir sistematik takip edilmelidir. Yatırım kararı alırken yapılan fizibilite etüdü, birbiriyle ilişkili birçok teknik, idari, hukuki, finansal ve toplumsal analizleri içermeli ve yatırımla ilgili bütün taraflara hitap edebilmelidir. Bir inşaat yatırım projesi, sağlıklı verilerden yola çıkarak tutarlı analizleri ortaya koymalı ve sonuçlar manipüle edilmeden objektif bir biçimde sunulmalıdır. Alternatif yatırımlar, finansal analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmeli, en uygun sonucu veren proje stratejik hassasiyetler, ekonomik politikalar da dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

## Slide 4: GİRİŞ
İnşaat sektörünün imalat aşamasında ne kadar hassas ve kontrollü bir planlama yapılırsa yapılsın süre ve maliyeti azaltma çabası sınırlı kalacaktır. Halbuki imalat aşamasına geçmeden evvel ön fizibilite çalışması yaparak projenin yapılabilirliğinin irdelenmesi büyük oranlarda süre ve maliyet tasarrufu anlamına gelmektedir.
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlemede sıklıkla kullanılan ölçütlerden birisi o ülkede gerçekleştirilen yatırımlar bütünüdür. Bu ilkeden hareketle ülke kalkınması için üretime alt yapı hazırlayacak faydalı yatırımlar yapmak gereksinimi inşaat yatırım projelerinin önemini arttırmaktadır. Küreselleşme eğiliminin hızlandığı günümüzde, yoğun rekabetin yaşandığı uluslar arası piyasalarda ülkelerin kendilerine yer edinebilmeleri ve bunu rekabet gücü olarak muhafaza edebilmeleri açısından bu yatırımlarla ilgili olarak fizibilite etütleri büyük önem arz etmektedir.

## Slide 5: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
Yatırım
Yatırım kelimesi, ilerde gelir getirmesi düşünülen maddi veya emek şeklindeki harcamaları ifade eder. İşletme açısından yatırım, bir dönem içinde üretim araçları varlığına yapılan eklemeler ve bunu mümkün kılan harcamaları ifade etmektedir (Yülek, 1983).
Yatırımın bir reel, bir de parasal yönü vardır. Üretim süreci, bir dizi üretken hizmetim üretim giderlerine uygulanması ve nihai fayda sağlayacak bir tüketim malının üretiminde kullanılacak aramal veya çıktının üretimi arasında geçen süreyi ifade eder. İşte bu sürecin başından itibaren, bir üretken kapasitesinin oluşturulmasını veya mevcut bir tesisin satın alınmasını mümkün kılan harcamalar yatırımı ifade eder. Başka bir deyişle yatırım serbest sermayenin bağlı sermayeye dönüştürülmesidir. Buna göre her harcama bir yatırım, bu süreçten elde edilen her gelir ise çözülen bir yatırımdır (Kobu, 1987).

## Slide 6: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
Yatırım Çeşitleri
Yatırımlar genel olarak sermayenin, mal ve hizmet üretimine yarayan tesislerin kurulmasına tahsisini içermektedir. Gerek tek bir firma açısından gerekse ekonominin bütünü açısından yatırım, sabit sermaye yatırımlarından ibaret degildir.
Firmanın veya ekonominin mamul ve yarı mamul stoklarında bir dönem içinde meydana gelen değişmeler de yatırımdır. Bu tür yatırımlara stok yatırımlar denilmektedir.
Sermaye mallarının mülkiyetini temsil eden pay senetlerinin satın alınmasını veya nakit sermayenin alacak senetleri veya tahvil karsılığı ödünç verilmesi de geniş anlamda yatırımdır. Bu tür yatırımlara ise mali yatırımlar veya plasman yatırımlar denilmektedir.

## Slide 7: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
Kapasite Yaratan Yatırımlar
Yeni yatırımlar,
İkame (yenileme) yatırımlar,
Üretim kapasitesini arttırıcı (genişleme) yatırımlar, Modernleştirme yatırımları,
Almaşık yatırımlar (Akgüç, 1998).
Kapasite Yaratmayan Yatırımlar
Üretim maliyetini düşürücü yatırımlar,
Üretim kalitesini arttırıcı yatırımlar,
Geriye ve ileriye dönük bütünleme yatırımları, Yan ürün oluşumunu sağlayıcı yatırımlar, Darboğaz giderici yatırımlar,
Bakım onarım yatırımları (Güvemli, 1994).

## Slide 8: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
Özel ve Kamu Kesimi Yatırımları
Özel kesim yatırımları,
Kamu kesimi yatırımları (Şahin, 2000).
Talebe Yönelik Yatırımlar
Uyarılmış yatırımlar,
Yeni Pazar oluşturulmasına yönelik yatırımlar,
Yeni ürün oluşturulmasına dönük yatırımlar (Güvemli, 1994).
Talepteki Artıştan Bağımsız Yatırımlar
Otonom yatırımlar, Tamamlayıcı yatırımlar,
Ayrıcalıklı ve rakip yatırımlar (Sorguç ve Kuruoğlu, 2002).

## Slide 9: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
İnşaat Yatırımları
İnşaat yatırımları yapıların planlanması, tasarımı, inşası, bakımı ve yıkımı gibi işlerden
oluşan ekonomik faaliyetleri kapsayan yatırımlar olarak tanımlanabilir.
İnşaat yatırımları, aslında üretim için girdilerinin kompleks bir halde bağlantılı olduğu
diğer yatırımlardan genel olarak pek ayrılamayıp işleyiş olarak paralellik gösterirler.

## Slide 10: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
Proje ve İnşaat Yatırım Projeleri
Proje, bir konu etrafında düşüncenin yoğunlaştırılması,
sorunun
çözüme
kavuşturulması için tüm ayrıntıların düşünülmesi ve uygulanacak yöntemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve ortaya konulması çabasıdır. Proje bir konu etrafında ayrıntılı ve sistematik düşünce olgusu olduğu kadar, mevcut bilgi ve ek çalışmalarla bir senteze ulaşma davranışıdır (Kıvanç, 1985).
İnşaat yatırım projeleri mal sahibinin hayalindeki resmi alıp, kendisine fiziksel olarak teslim edince biten bir süreçtir. Dolayısıyla proje ekonomik ve teknik yapılabilirliğe sahip minimum yatırımdır. Ülke kaynaklarının mal ve hizmet üretilmesi amacına dönük olarak kullanılmasını ihtiva eden ve belli girdileri (arazi, insan gücü, hammadde, sermaye, v.s.) seçilmiş bir teknolojiye göre kullanarak, mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için yapılan çalışmalara da proje denmektedir.

## Slide 11: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
Projenin Unsurları
Projenin yapısını tam olarak kavrayabilmek için belirleyici unsurları açıklamak gerekir
(Çimen, 1994);
Projenin açıklanmış belli bir amacı vardır, bu amaç yeni olup alışagelmişin dışındadır.
Kendine özgü, tek ve tekrarlanmayan niteliktedir.
Başlangıç ve bitiş süreleri bellidir.
Belirlenen bir amaca belirlenen bir sürede ulaşmak için maddi ve beşeri
kaynaklar kullanılarak yürütülür.
Bir kurum içinde çeşitli örgütsel yapıların kurulmasına ve değişik fonksiyonel
ilişkilerin getirilmesine yol açar.

## Slide 12: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
Projenin Amaçları
Genel olarak projeler yeni ürünler geliştirmeye yönelik, deney yapmak ve yeni bilgiler araştırmak, mevcut ürünleri geliştirmek, maliyetleri düşürmek, mevcut ürünlere yeni kullanım alanları keşfetmek, gelişme projelerinde yatırımı kolaylaştırmak, pazarlama, finans, personel, ürün ve mühendislik gibi alanlarda fonksiyonel çalışmalar geliştirmek, işletmelerde fonksiyonel bölümlere bir teknik servis sağlamak gibi amaçlar güdebilmektedir (Roman, 1988).

## Slide 13: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
Yatırım Projesi
Proje, belirli bir amaca ulaşmak üzere, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, insani ve fiziksel kaynaklar kullanılarak, önceden planlanmış faaliyetlerin ve görevlerin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştı. Yatırım projesi ise, belli bir üretim işini en az maliyetle gerçekleştirmek ve en yüksek ekonomik ve teknik etkinliğe ulaşmak için, hangi malın hangi kapasitede ve nerede üretileceğinin, bilgi ve verilerin sistematik kullanılması ile kararlaştırılması ve uygulamaya konulması davranışıdır.
Bir yatırım projesi ile mevcut kapasite büyütülür veya yeni bir üretim kapasitesi kurulur ve belli bir üretim teknolojisinin uygulanması sağlanır. Sonuçta yatırım projesi, ekonomik, teknik, finansal ve hukuki analizlerin planlı bir şekilde hazırlanmasıdır (Ayanoğlu ve diğerleri 1996).

## Slide 14: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
İnşaat Yatırım Projelerinin Kapsamı
Bir inşaat yatırım projesiyle birçok kişi, kurum veya kuruluş ilgilenir ve bunların projeden beklentileri farklılık gösterebilir. Bu nedenle yatırımla ilgilenenler, hazırlanacak fizibilite raporunun kendi beklentilerine cevap vermesini isterler.
Projeyle ilgili kişiler açısından olduğu kadar, yatırımın konusu da projenin kapsamını etkiler. Örneğin yeni bir teknoloji ile üretimin düsünüldüğü projelerde teknoloji seçimi konusu üzerinde fazla durulduğu halde, denenmiş bir teknolojiye dayanan projede teknoloji konusuna kısaca değinmekle yetinilebilir.
Özellikle projeye kredi verecek finans kurumları ile yatırımı hükümet karaları çerçevesinde teşvik edecek ve çeşitli imtiyazlardan yararlanma imkanı tanıyabilecek devlet kurumları, fizibilite etütlerinin belirli bazı şartlarının yerine getirilmesini isterler.

## Slide 15: İNŞAAT YATIRIM PROJELERİ
İnşaat Yatırım Projelerinin Hazırlanması
Temel olarak bir inşaat yatırım projesi hazırlama aşamaları şu şekildedir:
Proje fikrinin doğusu,
Ön araştırma,
Fizibilite etüdü,
Genel değerlendirme ve yatırım kararının alınması,
Kesin proje,
Projenin uygulanması,
Deneme üretimi ve üretime geçiş.

## Slide 16: KAYNAKÇA
Akgüç, Ö., 1998. Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayın No: 17, İstanbul.
Aktaşlı, B., 1985. Toplu Konut Projelerine Yönelik Fizibilite Çalışmaları İçin Sistemli Bir Yaklaşım Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Arpacı, S.S., 1995. Konut Projelerinde Simülasyon Yaklaşımı ile Maliyet Tahmini, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Ashworth, A., 1988. Cost Studies of Buildings, Longman Sciencetific & Technical, U.S.A.
Ayanoğlu, K., Düzyol, C., İlter. N. ve Yılmaz, C., 1996. Yatırım Projelerinin Planlanması ve Analizi, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü D.P.T. Yayınları, Ankara.
Bostancıoğlu, E., 1999. Konut Binalarının Ön Tasarımının Evresinde Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Faktörlere Dayalı Bir Maliyet Tahmin Yöntemi, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

## Slide 17: KAYNAKÇA
Çelik, L. Y., 2005. Türkiye’de İnşaat Sektöründe Maliyet Tahmin Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul
Çıracı, M., 1996. Konutlarda Maliyet Tahmini İçin Bir Model, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara
Çimen, S., 1994. Projelerde Başarıyı Belirleyen Faktörler ve Kamu Kuruluşlarında, Bu Faktörlere Yaklaşımın Belirlenmesi, D.P.T. Uzmanlık Tezi, Ankara. s.4.
D.P.T., 2000. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı İnşaat Mühendislik Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
Erdem, A. E., 1996. Konut Projelerinde, Ön Tasarım Aşamasında, Fonksiyonel Elemanlara Dayalı Maliyet Tahmini İçin Bir Model Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Eski, O., 1993. Avan (Ön) Proje Evresinde Bina Maliyetinin İnşaat İmalatlarına Dayalı Olarak Hesaplanmasına Yönelik Bir Model, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

## Slide 18: KAYNAKÇA
Ferry, M. and Brandon, P.S., 1984. Cost Planning of Buildings,Billing and Sons Limited, Worcester, England
Ferry, D., Brandon, P., 1986. Cost Planning of Buildings, Collins, London
Güvemli, O., 1994. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.
Karslı, D., 1998. İnşaat Süresini Etkileyen Faktörler veİnşaat Süresi Tahmin Modelleri, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kelly, J., 1992. Some Thouhts on Cost Modelling, Harriot –Watt University
Kıvanç, T., 1985. Yatırım Projesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Devlet Yatırım Bankası Yayınları. Ankara, s.99.
Kobu, B., 1987. Üretim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Kreps R.E., Slomba J.W., 1990. Conceptual Estimating Systems and Their Benefits, AACE International Transactions, ABI / INFORM Global, 68.

## Slide 19: KAYNAKÇA
Kuruoğlu, M., 2003, İnşaatçılar İçin Yeni İhale Düzeninde Pratik Teklif Fiyatı Belirleme Yöntemi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.
Madni, I.K., 1999. The Emperical Method of Budget Pricing for Prisons, Cost Engineering.
Mendel, T.G., 1989. Case History – Parametric Estimating System, AACE International Transactions, ABI / INFORM Global, B.1.1.
Merlin J.B., 1994. Parametric Estimation, Cost Engineering.
Orhon, İ., 1996. İnşaat Sektöründe Bilgisayara Dayalı Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Geliştirmesi Araştırma Projesi Raporu, Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Araştırma Ünitesi (BMBS), İ.T.Ü., İstanbul
Orhon, İ., 1988. İnşaat Projelerinde Kullanılan İş Usülleri Şartname Türleri, TÜSSİDE, İnşaat Sanayinde Yönetim Semineri, Gebze
Ostwald, P, F., 2001. Construction Cost Analysis and Estimating, Printice Hall, New Jersey.