## Slide 1: 10. HAFTA PROJE MALİYET YÖNETİMİ

## Slide 2: KAMU İHALE İŞLEMLERİ
İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER
  İhtiyacın Ortaya Çıkması
  Ön Fizibilite Etütleri
    Kavramsal Tasarım
    Maliyet Tahmini
    Çevresel Konular
    Politik İnceleme
    Ekonomik Tahliller
    Kurumsal Durum
  Fizibilite Etütleri
    Teknik Analiz
2/277

## Slide 3: KAMU İHALE İŞLEMLERİ
Teknik Analiz
Ticari, Ekonomik ve Sosyal Analiz
Maliyet Etkinlik Analizi
Finansal Analiz
Kurumsal Analiz
Çevresel Etki Değerlendirmesi
İSG Değerlendirmesi
İhtiyaç Tespiti
Arazi Temini ve Arsa Seçimi
Proje İhalesine Esas İnceleme Raporunun Hazırlanması
Proje İhalesine Esas İhale Dokümanlarının Hazırlanması
3/277

## Slide 4: KAMU İHALE İŞLEMLERİ
Yaklaşık Maliyetin (Proje Hizmet Bedeli Hesabı) Belirlenmesi
Teknik Şartnamenin Hazırlanması
İdari Şartnamenin Hazırlanması
Ödemeye Esas Pursantaj Cetvelinin Hazırlanması
Proje Temin İhalesi
Proje Temin Süreci
  Proje Dokümanlarının Hazırlanması
  Yapı İzni Alınması
  ÇED Raporunun Alınması
  Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
  Mahal Metrajlarının Çıkarılması
4/277

## Slide 5: KAMU İHALE İŞLEMLERİ
Yeni Fiyat Analizlerinin Oluşturulması
Nakliye Analizlerinin Oluşturulması
Nakliye Metrajının Çıkarılması
Yapı Maliyetinin Keşfi
İSG Planının Hazırlanması
Hizmet İşlerinin Kabulünün Yapılması
İhale Dokümanlarının Hazırlanması
  Yaklaşık Maliyetin Tespiti
  Teknik Şartnamenin Hazırlanması
  Ödemeye Esas Pursantaj Cetveli
  Aşırı Düşük Sorgulamasına Esas Belgelerin Hazırlanması
5/277

## Slide 6: KAMU İHALE İŞLEMLERİ
İdarelerin İhale Hazırlıkları
  İhale Usulünün Tespiti
  İhale Onayının Alınması
  İhale Kayıt Numarası Alınması
  İhale Komisyonunun Kurulması
  İhalenin İlan Edilmesi
  Teklif Zarflarının Alınması
İsteklilerin İhale Hazırlıkları
  İhale Dokümanlarının İncelenmesi
  İhaleye Katılma Kararı Verilmesi
  Teklif Bedelinin Tespiti

## Slide 7: KAMU İHALE İŞLEMLERİ
İHALE İŞLEMLERİ
  Tekliflerin Değerlendirilmesi
  İhale Kararı ve Yasaklı Teyidi
  İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
KAYNAKLAR

## Slide 8: KAMU İHALE İŞLEMLERİ
Yapım işlerine ait kamu ihaleleri yasalarla düzenlenmiştir. Bu konudaki
düzenlemelerin temelini teşkil eden yasal mevzuat;
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi
Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi
Yapım Hizmet ve Taşıma İşleri Tip Şartnamesi

## Slide 9: KAMU İHALE İŞLEMLERİ
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları
ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
Bir idarenin bu kanuna tabi olabilmesi için;
Kamu hukukuna tâbi olması,
Kamunun denetimi altında bulunması,
Kamu kaynağı kullanması, gerekmektedir.
İhale; bu kanunda yazılı usul ve şartlarla; mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin, istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren, ihale yetkilisinin onayını müteakip, sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, ifade eder.

## Slide 10: KAYNAKLAR
Bakanlar Kurulu (BK), 2002. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Resmi Gazete Tarih/Sayı:22.01.2002/24658, Ankara.
Bakanlar Kurulu (BK), 2003. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Gazete Tarih/Sayı: 24.12.2003/25326, Ankara.
Kamu İhale Kurumu (KİK), 2002a. Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete, Ankara.
Kamu İhale Kurumu (KİK), 2002b. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Resmi Gazete, Ankara.