## Slide 1: 11. HAFTA PROJE YÖNETİMİ VE İŞ PROGRAMLARI

## Slide 2: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
Proje Yönetimi
İş Programları
  Çubuk GANTT Şeması
  Ağ Diyagramları (CPM, PERT, PDM)
İş Programının Önemi
2

## Slide 3: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
PROJE YÖNETİMİ
Proje Yönetiminde amaç;
“Zamanı, parayı, insan gücünü, makine ve teçhizatı en verimli şekilde kullanarak projeyi en uygun sürede, en uygun bütçe ve maliyette ve en kaliteli şekilde tamamlamaktır”.
3

## Slide 4: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
PMI (Project Management Institute) proje tanımını kendine özgü özellikleriyle
aşağıdaki gibi tanımlar;
“Bir proje geçici bir uğraş olup kendine özgü bir ürün veya hizmet üretmek amaçlı bir
yüklenimdir”.
Projenin geçici yapısı normal işletme yönetiminden sapmaktadır; çünkü projenin kesin bir başlangıç ve bitişi vardır.
Bitiş noktası ya hedefe ulaşmaya veya ulaşamamağa bağlıdır.
Projenin geçiciliğinin zaman periyodu (süre) ile ilintisi yok denecek kadar az olup daha çok projenin statüsünü kaybetmesi ile ilgilidir.
Projelerin en önemli özelliği sürekli olarak işlerin detaylı olarak planlanarak dikkatli
bir şekilde yürütülmesidir.
5

## Slide 5: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
Rody Turner ‘e (1993) göre Proje;
“İnsan gücü, malzeme ve finans kaynaklarının daha önce denenmemiş bir yolla organize edilerek belirgin bir şartname çerçevesinde ve maliyet ile süre kısıtlamaları içerisinde kantitatif ve kalitatif amaçlarla tanımlanabilen yararlı bir değişimi elde edebilmek için kendine özgü bir işin yüklenimi, atılımı ve denemesidir”.
Yukarıdaki tanımda belirtildiği gibi projelerin yüklenimi yararlı bir değişim elde etmek
içindir.
Bu nedenle projelerin 3 ana unsuru vardır:
Kendine özgüdür;
Yeni, önceden denenmemiş prosesler kullanılan bir yüklenimdir;
Kısa sürelidir.

## Slide 6: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
Proje Yönetiminde Yapılması Gerekenler;
Planlamak
Organize etmek
Gerekli işgücünü bulmak
Kontrol etmek
Yönlendirmek
Motive etmek
Yönetmek

## Slide 7: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
Proje Yönetiminin 6 Ana Fonksiyonu;
Amaçları ve yapılacak işi yeterince detaylı tanımlayarak projenin amacını
yönetmek.
Projedeki insan kaynaklarını yönetmek.
Projeyi planlandığı şekilde yürütebilmek için proje katılımcılarını yeterli derecede bilgilendirmek için iletişim akışını yönetmek.
İş planlaması ve programından şaşmadan süreyi yönetmek.
Proje sonuçlarının tatmin edici olabilmesi için kaliteyi yönetmek.
Bütçe içerisinde projenin etkin bir şekilde yürütülmesi için maliyetleri
yönetmek.

## Slide 8: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
Proje Yönetiminin Demir Üçgeni;
Proje Yönetiminin en önemli zorlayıcı meselesi projede öngörülen amaçları elde etmek için 4 klasik proje kısıtlamasına (zorlama) sıkı sıkıya bağlı kalmasıdır. Bunlar:
AMAÇ
SÜRE
MALİYET ve
KALİTE’dir.
“SÜRE-MALİYET-KALİTE” proje yönetiminin demir üçgeni olarak bilinir.

## Slide 9: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
Proje Planlaması;
“Bir işin optimal süre ve maliyette gerçekleştirilebilmesi için proje paydaşlarının ve müşavirlerinin süre, yer, kapasite ve maliyetler açısından, proje iç ve dış sınır koşulları karşısında geçici bir süre koordine edilmesidir”.
Planlama; projenin yapımı, yürütülmesi ve kontrolü için bir çerçeve geliştirilmesini sağlar.
Planlama:
belirsizliği azaltır,
genel proje amacına yönelik alt-amaçları belirginleştirir,
eylemlerin sıralamasının yapılabilmesine yardım eder, ve
kriz yönetimi gereksinimini önlemeye yardım eder.

## Slide 10: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
Yani, proje planlaması, projenin nasıl gerçekleştirileceğinin tanımlanmasıdır. Proje planının amacı ise aktiviteleri tanımlamak, gereken zaman ve kaynak tahminlerini yapmak ve yönetimin gözden geçirme, kontrol vb. faaliyetleri yapmasını sağlamaktır.
Planlama aşaması, proje yönetim uygulaması içinde ve iş programı
hazırlanması aşamasında en çok zaman harcanan en önemli aşamadır.
Planlama aşamasında ayrıca işin NASIL yapılacağına (süreç yöntemine)
karar verilir.

## Slide 11: PROJE YÖNETİMİ ve İŞ PROGRAMLARI
PLANLAMA: “NE” , “NİÇİN”, “NASIL” , “NEREDE” , “KİMLE” yapılacağını tayin etmektir.
PROGRAMLAMA: “NE ZAMAN” yapılacağını tayin etmektir. Yani süre ile ilgili bir
meseledir.
Bu nedenle bir proje konusu ele alınırken yukarıdaki 5 soru tartışılmalıdır. (5N1K)
İş Programı konuşulurken, planlamanın “zaman” elemanı düşünülmektedir.

## Slide 12: KAYNAKÇA
Ferry, M. and Brandon, P.S., 1984. Cost Planning of Buildings,Billing and Sons Limited, Worcester, England
Ferry, D., Brandon, P., 1986. Cost Planning of Buildings, Collins, London
Güvemli, O., 1994. Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.
Karslı, D., 1998. İnşaat Süresini Etkileyen Faktörler veİnşaat Süresi Tahmin Modelleri, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kelly, J., 1992. Some Thouhts on Cost Modelling, Harriot –Watt University
Kıvanç, T., 1985. Yatırım Projesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Devlet Yatırım Bankası Yayınları. Ankara, s.99.
Kobu, B., 1987. Üretim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Kreps R.E., Slomba J.W., 1990. Conceptual Estimating Systems and Their Benefits, AACE International Transactions, ABI / INFORM Global, 68.