## Slide 1: ZTO440 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. SELEN DEVİREN SAYGIN
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Ankara
2023

## Slide 2: HAFTALIK DERS AKIŞI
1. Proje hazırlamaya giriş, temel yönetim ilkeleri
2. Sorun analizi, problem temelli yaklaşımın benimsenmesi
3. Hedef analizi, uygun yöntem seçimi (Strateji analizi)
4. Paydaş analizi, proje ekibinin yetkinlikleri ve görev dağılımları
5. Maliyet analizi, yapılabilirlik
6. Mantıksal çerçevenin oluşturulması
7. Ara sınav
8. Örnek proje taslakları ile projelendirme (Örnek tema: İklim değişikliği ile mücadele)
9. GZTF analizi ile örnek proje değerlendirme
10. Örnek proje taslakları ile projelendirme (Örnek tema: Sürdürülebilir tarım sistemlerinin yaygınlaştırılması)
11. GZTF analizi ile örnek proje değerlendirme
12. Örnek proje taslakları ile projelendirme (Örnek tema: Doğal kaynakların korunması)
13. GZTF analizi ile örnek proje değerlendirme
14. Genel değerlendirme

## Slide 3: Proje hazırlamaya giriş, temel yönetim ilkeleri
PROJE NEDİR?
Proje, tanımlanan bir problemin çözüme yönelik olarak, belirli bir zaman aralığı içerisinde ve çalışılacak konunun uzmanlarından oluşan bir ekip dâhilinde, önceden belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için hazırlanan özgün bir plan ve mevcut ya da elde edilmesi tasarlanan kaynaklar yardımıyla yapılan çalışmaların bütünüdür.
NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Bu süreç özgün olarak tanımlanan planı başlatma, yürütme ve sonuca bağlama aşamalarından oluşmaktadır. Bu bağlamda, planlama, uygulama ve proje kontrolü, proje yönetiminin başlıca bileşenleri olmaktadır.
NEDEN YAPILIR?
Başarılı projeler üreterek ve uygulayarak elde edinilen başlıca kazanımlar; mesleki deneyim ve bilgi düzeyleri arttırılması, teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve uygulama imkanlarının sağlanması ve yeni iş fırsatlarının sağlanması olarak özetlenebilir.

## Slide 4: Özgün ve başarılı bir proje yönetimi nasıl olmalıdır?
Tasarlanan projeler öncelikli olarak, yaratıcı, özgün, bilimsel gerçekliğe dayanan, uygulanabilir, konuyla ilişkili olarak toplumsal fayda sağlamaya dönük, sürdürülebilir, konuyla ilişkili insanların kolaylıkla anlayabileceği biçimde açık olmalıdır.
Elde edilen sonuçların başlangıçta tasarlanan amaç ve hedeflere uygunluğu bilimsel olarak ortaya konulabilir olmalıdır.
Konuyla ilgili farklı bakış açılarının geliştirilmesine olanak sağlamalıdır.

## Slide 5: Proje başarısı: f(Çaba, Özen, Yetenek)
Cevabı bilinmesi gereken sorular:
Hangi problemin çözümü olacak bu projenin çıktıları?
Sorunun ne???
Projenin hedef kitlesi kim?
Kimin için ne için yapıyorum bu işi????
Hangi hedeflere kesin olarak ulaşmalıyım?
Hangi yoldan gideceğim bu hedeflere ulaşmak için?
Ne kadar tecrübeliyim yol bulmada?
Ekibime güvenebilir miyim bu hedefler için?

## Slide 6: Proje yönetim ilkeleri
Bir projenin neden gerekli olduğunun temelini özetlemek
Proje gereksinimlerinin, çıktıların standardı, kaynak tahsisi, zaman çizelgeleri vb. hususlarda netlik kazanmak ve bunu karşı tarafa uygun bir dille aksettirmek
Riskleri, sorunları, projedeki değişiklikleri kontrol etmek ve proje bütçesini planlandığı gibi yönetmek
Proje ekibi ve paydaşlarla iletişimin sağlanması
Projenin uygun zamanda kontrollü bir şekilde kapatılması

## Slide 7: Proje yönetim aşamaları
Projeyi planlama
Projenin yazımı/sunumu
Uygulama
Proje performansını izleme
Projenin tamamlanması
Kaynak araştırması, sorun tespiti, gözlem,
Sorunun çözümü için çözüm önerilerini ortaya koymak ve bunu proje formatına uygun hale getirmek
Kaynak/bütçe eldesi için proje başvurusu
Kaynakların iş planlarına uygun şekilde kullanımı ile proje hedeflerine ulaşma
Elde edilmesi planlanan/ön görülen bilgi ve işler gerçekleştirilebiliyor mu?
Öngörülen süre sonunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve ulaşılması plananlanan hedef ve amaçlara ulaşıldığının belgelendirilmesi